## Slide 1
Av: IHF
The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Entreprenörskap

## Slide 2
Innehåll
01
02
03
Projekt och ledning
Planering
04
05
Ledning
Organisering
Vad är WBS, OBS, Gantt-diagram, tidshantering, lista med tips för effektiv tidshantering, implikation av dålig tidshantering, teamarbete, teambuilding
Kontroll
Vad är kontroll
Vad är planering, typer av planering, varför vissa chefer misslyckas med att planera, planeringens effektivitet, ett praktiskt exempel för ett projekt
Från vad projektet är till ett POLK-ramverk
Vad är ledning
01
02
03
04
05

## Slide 3
En uppsättning samordnade insatser i tid (Kerzner, 1995)
En uppsättning människor och andra resurser som tillfälligt samlas för att nå ett specifikt mål, normalt med en fast budget och med en fast tidsperiod. Projekt är i allmänhet förknippade med produkter eller procedurer som görs för första gången eller med procedurer som ändras (Graham, 1990)
Ett projekt kan definieras som en tillfällig strävan att skapa en unik produkt eller tjänst (Project Management Institute, A guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK Guide)
En verksamhet som syftar till att uppnå ett enhetligt mål under en viss tidsperiod med hjälp av en gemensam insats av en uppsättning resurser.
Unikt
Begränsad tid
Begränsningar
Planering, utförande och kontroll
Olika resurser
Vad är ett projekt?
ENHET 1: Projekt och ledning

## Slide 4
KOSTNAD
OMFATTNING
TID
Kontinuerlig kompromisssökning
(Triangelformen är den som ligger bakom den fortsatta avvägningen)
Ett projekt föds tack vare en impuls. Det finns ett specifikt beslutsmoment för uppstarten.
Eftersträvar ett uttryckligt mål som bestäms av kunden
Det är unikt för:
De resultat som skall uppnås
Blandningen av resurser, färdigheter som ska användas
Bakgrunden till hänvisningen
Graden av kunskap om frågan
Det är tillfälligt
Det ligger utanför ramen för vad som kan uppnås med den permanenta strukturen
Stort ömsesidigt beroende mellan olika discipliner/kunskaps-/forskningskällor krävs
Projektgenomförandet kräver särskild integrering av olika komponenter i den befintliga organisationsstrukturen.
Karakteristiskt för ett projekt

## Slide 5
Projekt
Kom ihåg!
Rationella organisatoriska förutsättningar:
definitionen av mål, yrkesskicklighet, tekniska och instrumentella resurser, tid och kostnader.
Viktiga frågor:
Vad ska uppnås?
När ska det förverkligas?
Hur mycket kostar det?
Vem kommer att genomföra genomförandet av projektet?
Vilka produkter eller tjänster kommer att produceras som ett resultat av projektaktiviteten?
Hur kommer projektframsteg att mätas?
Källa: Project Management and IT Projects, Guido Nicelli, Fodnazione Politecnico di Milano, Innovazione Digitale

## Slide 6
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr
Sales | 4 | 4 | 4 | 4
HUR KOMMER VI DIT?
IDENTIFIERA PROBLEM/BEHOV
IDENTIFIERA MÅL
IDENTIFIERA ALTERNATIV
UPPSKATTA ALTERNATIV OCH FÖRDELAR
GRANSKA UPPSKATTNINGSPROCESSEN
VÄLJ OCH GODKÄNN SLUTLIGT ALTERNATIV
1
INITIERING
VART VILL VI GÅ?
2
PLANERING
3
UTFÖRANDE OCH KONTROLL
JOBBA!
SAMMANFATTNING
4
HAR VI NÅTT VÅRA MÅL?
VAD KAN VI LÄRA OSS?
DEFINIERA DETALJERADE MÅL, INNEHÅLL OCH FÖRSÄTTNINGAR
UTVECKLA WBS
ETABLERA ENGAGEMANG FÖR AKTIVITETER
DEFINIERA ORGANISATION
FÖRDELA RESURSER OCH PLANERA ARBETE
UPPSKATTA RISKER
FORMALISERA PROJEKTPLAN
ÖVERENSKOMMA DETALJERADE PLANER
AUKTORISERA ARBETE
SAMORDNA ARBETE
UTVÄRDERING AV SLUTLIGA REDOVISNINGAR OCH PROGNOSER
ANALYSERA FRAMSTEG
INITIERA KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
DRIFT- OCH LEDNINGSRAPPORTERING
UPPDATERA ARBETSPLANER
AVSLUTA PROJEKTET
GRANSKNING AV PROJEKTRESULTAT
Så, var startar vi?

## Slide 7
Ledning
Med ledning avses kontroll och planering av detaljer (Bauer, 1998). Genom omdömesgill användning av tillgängliga medel fattas de faktiska besluten och åtgärder vidtas för att uppnå målen (Storey 1960).
Projektledning: tillämpning av kunskaper, färdigheter, tekniker och instrument för att uppfylla projektkraven
Lyft fram kritiska situationer och ge alternativ i rätt tid
Ge alla berörda parter egenmakt när det gäller specifika mål
Ge en realistisk bild av projektet under dess livscykel
Rita en framtida utvecklingsprognos för projektet
Processen att hantera ett projekt från början till slut genom att fördela, använda och övervaka (begränsade) resurser för att uppfylla (projekt) krav inom en fördefinierad tidsram.
Det är därför nödvändigt att:
Verifiera och lösa befintliga resursbegränsningar och eventuella konflikter som kan uppstå
Anpassa organisationens strategiska inriktning där detta påverkar uppnåendet av projektmålen
Definiera delad styrning

## Slide 8
En chefs främsta utmaning är att lösa problem kreativt. Samtidigt som man drar från en mängd olika akademiska discipliner och för att hjälpa chefer att svara på utmaningen med kreativ problemlösning har ledningsprinciper länge kategoriserats i de fyra huvudfunktionerna planering, organisering, ledning och kontroll (P-O-L-K-ramverket).
Principerna för hantering kan kokas ner till fyra kritiska funktioner. Dessa funktioner planerar, organiserar, leder och kontrollerar. Detta P-O-L-K-ramverk ger användbar vägledning om hur det ideala jobbet för en chef ska se ut.
Planering | Organisering | Ledande | Kontroll
Vision & mission Strategi Målsättningar | Skapa organisation Kultur Sociala nätverk | Ledarskap Beslutsfattande Kommunikation Grupper/team Motivation | System/processer Strategiska resurser
P-O-L-K ramverket

## Slide 9
Planering är ledningens funktion som innebär att man sätter mål och bestämmer en handlingsplan för att uppnå dessa mål. Planering kräver att chefer är medvetna om miljöförhållanden som deras organisation står inför och för att omarbeta framtida förhållanden. Det kräver också att cheferna är bra beslutsfattare.
Det är en process som består av flera steg. Processen börjar med miljöskanning vilket helt enkelt innebär att planerare måste vara medvetna om de kritiska händelser som deras organisation står inför när det gäller ekonomiska förhållanden, deras konkurrenter och deras kunder. Planerare måste sedan försöka förutse framtida förhållanden. Dessa prognoser ligger till grund för planeringen.
Planering anses vara en grundläggande funktion av förvaltningen. Det är nödvändigt att en plan är nödvändig för alla andra ledningsfunktioner, vare sig det är att organisera, leda, bemanna eller kontrollera:
Planering dikterar hur man effektivt organiserar ett företag. Det omfattar att bestämma nödvändiga framtida aktiviteter, tilldela dem till rätt personal, delegera auktoritet, tillhandahålla verktyg och råmaterial etcetera.
Att ha en handlingsplan underlättar styrning eftersom den ger instruktioner, vägledning och motivation grundad i en varumärkesstrategi.
Planering påvisar bemanningen, eftersom den visar vilken arbetskraft ett företag kommer att behöva.
Fastställande av standarder och mätning av faktisk prestationskontroll görs mot de förväntningar som planeringen ställer.
ENHET 2: a) Planering

## Slide 10
Informell planering ger ett kortsiktigt fokus, vilket kan vara nödvändigt för att verksamheten ska fungera. I en organisation kan olika enheter ha sina egna informella planer.
Men om företaget vill växa och nå ambitiösa mål bör planeringsprocessen vara formell, skriftlig, specifik och involvera gemensamma organisatoriska mål.
Det finns också:
Strategisk planering innebär att analysera konkurrensmöjligheter och hot, liksom organisationens styrkor och svagheter, och sedan bestämma hur man positionerar organisationen för att konkurrera effektivt i sin miljö. Strategisk planering har en lång tidsram, ofta tre år eller mer. Strategisk planering omfattar i allmänhet hela organisationen och innefattar formulering av mål. Det är ofta baserat på organisationens uppdrag, vilket är dess grundläggande anledning till existens. En organisations högsta ledning genomför oftast strategisk planering.
Taktisk planering är medeldistansplanering (ett till tre år) som är utformad för att utveckla relativt konkreta och specifika medel för att genomföra den strategiska planen. Chefer på mellannivå ägnar sig ofta åt taktisk planering.
Operativ planering förutsätter i allmänhet förekomsten av organisationsövergripande mål och anger sätt att uppnå dem. Operativ planering är kortdistansplanering (mindre än ett år) som är utformad för att utveckla specifika åtgärdssteg som stöder de strategiska och taktiska planerna.
Typer av planering
Den första indelningen vi kan göra är:

## Slide 11
De saknar tid för planering
De har inte den nödvändiga kunskapen
ÄveOm planering är en grundläggande funktion av ledningen, försummar många chefer i praktiken den. Du kanske tror att de inte behöver formella typer av planering, eftersom de kan använda sin strategiska vision och magkänsla för att hålla organisationen på rätt spår även utan den. Detta är dock inte sant. Här är de viktigaste anledningarna till att chefer misslyckas med att skapa en strategisk plan:
De underskattar vikten av planering
Många chefer har en få-saker-gjorda-attityd och misslyckas med att stanna upp och analysera rätt saker de behöver göra. De förstår inte hur planering kan påverka prestanda och är inte villiga att ändra någonting.
Planering tar mycket tid och chefer har för många ansvarsområden. Som ett resultat är det vanligt att chefer bara tänker ut en strategi hemma eller när de pendlar till jobbet. Detta kan leda till att planen inte kan planeras ordentligt. Chefer bör specifikt schemalägga planering. Om det är svårt att hitta tid för denna roll bör en chef delegera mer ansvar och undvika så kallad mikromanaging.
Här är många verktyg som används vid planering som SWOT-analys, PESTLE-analys, VRIO-ramverk, miljöskanning, resursanalys etcetera. Om en chef inte får bra utbildning i ledarskap kan han / hon misslyckas med att planera effektivt och därmed inte se någon mening i det. Det kan också vara så att de saknar erfarenhet inom vissa områden – att skapa en marknadsplan skiljer sig mycket från operativ planering.
De har för stor tillit till sin erfarenhet
Vissa chefer kan ha lyckats utan planering, vilket får dem att tro att planering bara är slöseri med tid. De tillskriver framgång till sina egna förmågor snarare än gynnsamma förhållanden.
De saknar självdisciplin
Att sätta och sträva efter mål, antingen personliga eller organisatoriska, kräver engagemang och disciplin. Ofta behöver chefer utveckla sina personliga styrkor och färdigheter för effektiv planering i ledningen.
De saknar meningfulla syften och mål
Ibland undviker chefer planering eftersom det inte finns något mål som kommer att engagera eller motivera dem att göra det. Detta händer ofta med företag som arbetar utan någon uppdragsbeskrivning.

## Slide 12
It helps to set the right goals
Om du förstår vikten av planering i ledningen och vill förstå alla fördelar med denna funktion, överväg följande fem faktorer som bestämmer effektiviteten i planeringen.
Engagemang | Även om planering är en ledningsfunktion, bör den inte göras av en person bakom en stängd dörr. Tvärtom är det en chefs uppgift att göra planering en samarbetsinriktad och inkluderande process. Få dina anställda att känna sig engagerade i processen av planering, och de kommer att vara angelägna om att förbinda sig till planen och ta på sig gemensamma ansvar för dess förverkligande. De kan till och med ha innovativa idéer du hade annars missat.
Data, inte antaganden | Vi har alla antaganden om företag, men de är inte nödvändigtvis sanna. Att basera din plan på antaganden är ett allvarligt misstag som åsidosätter alla fördelar av korrekt planering. Det är viktigt att göra marknadsundersökningar, vara värd för fokusgrupper, tala med sina egna anställda, konsultera marknadsaktörerna – få all information som kan hjälpa till att basera beslut på data snarare än antaganden.
Kommunikation | Det är viktigt att tydligt kommunicera de önskade resultaten och den strategiska planen till de anställda. Vårda öppen kommunikation och uppmuntra alla att ge återkoppling och föreslå förbättringar av planen. Observera att vissa fördelar med planering, till exempel innovation, beror på hur ivriga anställda är att uttrycka sina idéer och om de känner sig hörda och uppskattade för att ge dem.
En kultur av tillväxt | Ett verkligt fokus på att förbättra effektivitet och tillväxt kan endast upprätthållas i en kultur som värderar effektivitet och tillväxt. Arbeta för att skapa en sådan kultur i din organisation. Om du hjälper dina anställda att lära sig och utveckla sina färdigheter, uppskatta och belöna personliga prestationer, anställda kommer att vara mer villiga att engagera sig i ambitiösa mål och krävande planer.
Engagemang för förändring | Effektiv planering kräver att man släpper föråldrade processer, revidering av strategier, innovation, anställning och avskedande. Allt detta förändras med mera, vilket är svårt att hantera. För att verkligen dra nytta av fördelarna med planering bör en chef ändå vara redo att gå utöver de kosmetiska förändringarna och möta teamets eventuella förbittring. I detta avseende är planering i ledningen en funktion som kräver mycket mod och engagemang.
Effektivitet i planeringen

## Slide 13
Projektmål
Aktiviteter
Ansvar
Tidsram
Budget
Övervakning och resultatindikatorer
Risker
Projektavslut
Projektplan
Verktyg
WBS och OBS
Ansvarsmatris
Nätverksdiagram (CPM)
GANTT-diagram
Resource levelling
Crashing
Förtjänat värde
Riskhantering
Ett praktiskt exempel på ett projekt…

## Slide 14
ENHET 3: b) Organisering
Organisering är ledningens funktion som innebär att man utvecklar en organisationsstruktur och fördelar mänskliga resurser för att säkerställa att målen uppnås. Organisationens struktur är den ram inom vilken ansträngningen samordnas. Strukturen representeras vanligtvis av ett organisationsschema, som ger en grafisk representation av kommandokedjan inom en organisation. Beslut som fattas om en organisations struktur kallas i allmänhet organisatoriska designbeslut.
● Utformningen av enskilda jobb inom organisationen. Beslut måste fattas om arbetsuppgifter och ansvar för enskilda arbeten samt om hur uppgifterna ska utföras. Beslut som görs om arten av jobb inom organisationen kallas i allmänhet "jobbdesign" -beslut.
● Utformningen av organisationsnivå, bestämma hur man bäst ska gruppera jobb i avdelningar för att samordna arbetet effektivt.
Nyligen har många organisationer försökt hitta en balans mellan behovet av arbetarspecialisering och behovet av att arbetare har jobb som innebär variation och autonomi. Många jobb är nu utformade utifrån sådana principer som empowerment, berikning och lagarbete.

## Slide 15
WBS arbetsuppdelningsstruktur
Vad är det?
Vad används det till?
Ett verktyg som är möjligt för att:
a) Fullständigt identifiera alla aspekter av arbetet
b) Tilldela ansvar
c) Generera arbetsplaner på de olika nödvändiga schemaläggningsnivåerna
d) Generera uppskattningar
e) Samla in framstegsdata
En nivåorienterad hierarkisk uppdelning av det arbete som ska utföras av projektgruppen för att uppnå projektmålen och skapa de nödvändiga leveranserna, där varje nivå av WBS representerar en alltmer detaljerad definition av projektarbetet. Det representerar den grundläggande strukturen för att korrelera och integrera olika typer av information: tider, kostnader, ansvar.

## Slide 16
OBS Organisatorisk struktur
OBS representerar projektets organisationsstruktur, den strukturerade fördelningen av projektansvarsnivåer;
- Identifiera och fördela ansvar.
- Definiera och kommunicera beslutsprocessen.
- Integrera tids-/kostnadsinformation enligt den definierade ansvarsstrukturen.
En projekt-OBS är en skildring av projektorganisationen arrangerad för att indikera rapporteringsförhållandet inom projektkontexten. OBS återspeglar hur projektet är funktionellt organiserat.
Det är en direkt representation och beskrivning av hierarkin och organisationerna som kommer att tillhandahålla resurser för att planera och utföra arbete som identifieras i WBS. OBS hjälper ledningen att fokusera på att etablera den mest effektiva organisationen genom att ta hänsyn till tillgänglighet och förmåga hos ledning och teknisk personal.

## Slide 17
GANTT schema
Ett Gantt-diagram är en vanlig grafisk skildring av ett projektschema. Det är en typ av stapeldiagram som visar start- och slutdatum för ett projekts element som resurser, planering och beroenden
Viktiga saker att notera:
Ett Gantt-diagram är en visualisering som hjälper dig att schemalägga, hantera och övervaka specifika aktiviteter och resurser i ett projekt.
Den består av en lista med uppgifter och staplar som visar varje uppgifts framsteg.
De vågräta staplarna med olika längd representerar projektets tidslinje, som kan innehålla aktivitetssekvenser, varaktighet och start- och slutdatum för varje aktivitet. Ett Gantt-diagram kan variera i komplexitet och djup men kommer alltid att ha tre nyckelkomponenter: aktiviteter eller uppgifter som ska utföras, som löper längs y-axeln; milstolpar eller framstegssteg som anges längs x-axeln (antingen längst upp eller längst ner i diagrammet); och förloppsindikatorer, betecknade som horisontella staplar, som anger hur långt längs en uppgift är vid en viss punkt.
Det är det mest använda diagrammet inom projektledning.
Gantt-diagram kan användas för att hantera projekt av alla storlekar och typer.

## Slide 18
GANTT Chart
Henry Gantt var en samhällsvetare och managementkonsult som också hade en examen i maskinteknik. Han arbetade inom området vetenskaplig ledning och utvecklade metoder för att effektivisera och öka produktiviteten hos företag och deras arbetsstyrka. Han skapade Gantt-diagrammet på 1910-talet för att hjälpa arbetsledare att förstå utvecklingen av deras arbetskraft och för att säkerställa att uppgifterna gick enligt schemat.
Source: https://www.freepik.com/free-vector/gradient-template-gantt-chart_10182353.htm#query=gantt%20chart&position=2&from_view=search&track=sph

## Slide 19
Tidshantering
Tidshantering är processen att planera och kontrollera hur mycket tid som ska spenderas på specifika aktiviteter. Bra tidshantering gör det möjligt för en individ att slutföra mer på kortare tid, sänker stress och leder till karriärframgångar.
Fördelar med tidshantering
Förmågan att hantera din tid effektivt är viktigt. God tidshantering leder till förbättrad effektivitet och produktivitet, mindre stress och mer framgång i livet. Här är några fördelar med att hantera tiden effektivt:
Stressavlastning | Mer tid | Fler möjligheter | Förmåga att förverkliga mål
Att göra och följa ett uppgiftsschema minskar ångest. När du bockar av objekt på din "att göra"-lista kan du se att du gör konkreta framsteg. Detta hjälper dig att undvika att känna dig stressad av oro för om du får saker gjorda. | Bra tidshantering ger dig extra tid att spendera i ditt dagliga liv. Människor som kan hantera tid effektivt tycker om att ha mer tid att spendera på hobbyer eller andra personliga sysselsättningar. | Att hantera tiden väl leder till fler lämpliga enheter och mindre tid som slösas bort på triviala aktiviteter. God tidshanteringsförmåga är viktiga egenskaper som arbetsgivare letar efter. Förmågan att prioritera och schemalägga arbete är extremt önskvärt för alla organisationer. | Individer som utövar god tidshantering kan bättre uppnå mål och göra det på kortare tid.

## Slide 20
Lista med tips för effektiv tidshantering
Efter att ha övervägt fördelarna med tidshantering, låt oss titta på några sätt att hantera tiden effektivt:
Sätt mål korrekt
Sätt upp mål som är uppnåeliga och mätbara. Använd SMART-metoden när du ställer in mål. Se i huvudsak till att de mål du ställer in är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och aktuella.
Prioritera klokt
Prioritera uppgifter baserat på betydelse och brådska. Titta till exempel på dina dagliga uppgifter och bestäm vilka som är:
Viktiga och brådskande: Gör dessa uppgifter direkt.
Viktiga men inte brådskande: Bestäm när du ska utföra dessa uppgifter.
Brådskande men inte viktiga: Delegera dessa uppgifter om möjligt.
Inte brådskande och inte viktiga: Lägg dessa åt sidan för att göra dem senare.
Ange en tidsgräns för att slutföra en uppgift
Att ställa in tidsbegränsningar för att slutföra uppgifter hjälper dig att bli mer fokuserad och effektiv. Att göra den lilla extra ansträngningen att bestämma hur mycket tid du behöver tilldela för varje uppgift kan också hjälpa dig att känna igen potentiella problem innan de uppstår. På så sätt gör du planer för att hantera dem

## Slide 21
Organisera dig själv
Använd din kalender för mer långsiktig tidshantering. Skriv ner tidsfristerna för projekt eller för uppgifter som ingår i slutförandet av det övergripande projektet. Tänk på vilka dagar som kan vara bäst att ägna åt specifika uppgifter. Du kan till exempel behöva planera ett möte för att diskutera kassaflödet en dag när du vet att företagets ekonomichef är tillgänglig.
Ta bort icke-väsentliga uppgifter/aktiviteter
Det är viktigt att ta bort överflödiga aktiviteter eller uppgifter. Bestäm vad som är viktigt och vad som förtjänar din tid. Att ta bort icke-väsentliga uppgifter / aktiviteter frigör mer av din tid att spenderas på verkligt viktiga saker.
Planera
Se till att du börjar varje dag med en tydlig uppfattning om vad du behöver göra - vad som behöver göras den dagen. Överväg att göra det till en vana att, i slutet av varje arbetsdag, gå vidare och skriva ut din "att göra" -lista för nästa arbetsdag. På så sätt kan du direkt köra i gång nästa morgon
Ta en paus mellan uppgifterna
När du gör många uppgifter utan paus är det svårare att hålla fokus och motivationen uppe. Tillåt dig lite paus mellan uppgifterna för att rensa huvudet och uppdatera dig själv. Överväg att ta dig en kort tupplur, gå en kort promenad eller meditera.

## Slide 22
Låt oss också överväga konsekvenserna av dålig tidshantering:
Konsekvenser av dåligt ledarskap
Dåligt arbetsflöde
Oförmågan att planera framåt och hålla sig till mål betyder sämre effektivitet. Men om du inte planerar i förväg kan du sluta behöva hoppa fram och tillbaka, eller ta om från början, när du gör ditt arbete. Det innebär minskad effektivitet och lägre produktivitet.
Bortkastad tid
Dålig tidshantering resulterar i bortkastad tid. Till exempel, genom att prata med vänner på sociala medier medan du utför ett uppdrag, distraherar du dig själv och slösar bort tid.
Förlorad
kontroll
Genom att inte veta vad nästa uppgift är, lider du av en förlust av kontroll över ditt liv. Det kan bidra till högre stressnivåer och ångest.
Dålig arbetskvalitet
Dålig tidshantering gör vanligtvis att kvaliteten på ditt arbete blir lidande. Att till exempel behöva tokstressa för att slutföra uppgifter i sista minuten äventyrar vanligtvis kvaliteten.
Dåligt rykte
Om kunder eller din arbetsgivare inte kan lita på att du slutför uppgifter på ett tidsmässigt relevant sätt, påverkas deras förväntningar och uppfattningar om dig negativt. Om en kund inte kan lita på att du får något gjort i tid, kommer de sannolikt att ta sin verksamhet någon annanstans.

## Slide 23
Teamarbete
Vad är teamarbete?
"Processen att arbeta tillsammans med en grupp människor för att uppnå ett mål."
Det är ofta en viktig del av ett företag, eftersom det ofta är nödvändigt för kollegor att arbeta bra tillsammans och göra sitt bästa under alla omständigheter.
Det innebär att människor kommer att försöka samarbeta, använda sina individuella färdigheter och ge konstruktiv feedback, trots någon personlig konflikt mellan individer
Det är faktiskt varje teammedlems kollektiva ansträngning för att uppnå sitt tilldelade mål. Ingen medlem har råd att luta sig tillbaka och förvänta sig att den andra medlemmen ska uppträda för hans räkning. Teammedlemmarna måste vara engagerade i sitt team såväl som deras organisation för att undvika konflikter

## Slide 24
Lagarbete är viktigt på varje arbetsplats. Att arbeta tillsammans är det enda sättet att uppnå ett teams gemensamma mål.
Vikten av lagarbete sträcker sig också bortom produktiviteten. När du är en del av ett effektivt team känner du dig uppskattad för dina bidrag och din medarbetarupplevelse är bättre. Du får göra ett meningsfullt arbete som påverkar. Du känner dig inte bara uppskattad, utan arbete som har betydelse ökar också ditt engagemang och välbefinnande.
Tio fördelar med lagarbete
Better problem solving
Bättre problemlösning
Ökad innovationspotential
Nöjdare teammedlemmar
Ökad personlig tillväxt
Mindre utbrändhet
Fler möjligheter till tillväxt
Ökad produktivitet
Smartare risktagande
Färre misstag
Utökad kreativitet
Varför är lagarbete så viktigt på arbetsplatsen?

## Slide 25
Länken mellan lagarbete och relation
Bra lagarbete kräver bra relationer, vilket i sin tur kräver:
Förtroende som gör att människor kan vara öppna och ärliga mot varandra. Att skapa förtroende innebär att inte behöva spendera tid på att undra om folk hugger dig i ryggen. Det innebär att vara beredd att erkänna att man gjort ett misstag, vara osäker och säga förlåt om man gjort en kollega illa.
Ömsesidig respekt där människor kan ha olika åsikter utan att bli kritiserade eller förlöjligade.
Medvetenhet om sig själv och andra - detta innebär att ha känslomässig intelligens, ta ansvar för dina ord och handlingar och ha empati med dem omkring dig.
Mångfald inte bara acceptera olika åsikter, utan faktiskt välkomna dem för vad de bidrar med i teamet.
Öppen och ärlig kommunikation som naturligtvis är en förutsättning för alla goda relationer oavsett det valda kommunikationsmediet och som möjliggör informationsutbyte av hög kvalitet.
Lyssna: anstränga sig för att verkligen förstå andras syn på världen.
Att hantera konflikter, vilket innebär att fokusera på frågan, inte de personligheter som är inblandade i en meningsskiljaktighet.

## Slide 26
Teambuilding är en ledningsteknik som används för att förbättra arbetsgruppernas effektivitet och prestanda genom olika aktiviteter. Det innebär mycket färdigheter, analys och observation för att bilda ett starkt och kapabelt team. Hela det enda motivet här, är att uppnå organisationens vision och mål.
Chefen, som ansvarar för teambuilding, måste kunna ta reda på teammedlemmarnas styrkor och svagheter och skapa rätt blandning av människor med olika kompetensuppsättningar. Han måste fokusera på att utveckla starka interpersonella relationer och förtroende bland lagmedlemmarna.
Chefen måste uppmuntra kommunikation och interaktion mellan teammedlemmarna och även minska stress med hjälp av olika teambuilding-aktiviteter.
Teambuilding är inte en engångsinsats. Det är en stegvis process som syftar till att få till en önskvärd förändring i organisationen. Team bildas vanligtvis för en viss uppgift eller ett projekt och finns till mestadels på kort sikt.
Teambuilding

## Slide 27
Identifiera behovet av teambuilding: chefen måste först analysera ett teams krav för att slutföra en viss uppgift. Det bör ta reda på syftet med det arbete som ska utföras, nödvändiga färdigheter för jobbet och dess komplexitet innan du bildar ett team.
Definiera mål och nödvändig uppsättning färdigheter, därefter kommer fastställandet av de organisatoriska målen och de färdigheter som behövs för att uppfylla det
Tänk på teamroller. Chefen tar hänsyn till de olika aspekterna, dvs. interaktionen mellan individerna, de viktigaste rollerna och ansvaren, styrkor och svagheter, sammansättning och lämplighet hos de möjliga teammedlemmarna.
Bestäm en teambuilding-strategi. Chefen måste förstå den operativa ramen väl för att säkerställa en effektiv teambuilding. Han/hon måste själv vara säker på mål, roller, ansvar, varaktighet, tillgänglighet av resurser, utbildning, informationsflöde, feedback och att bygga förtroende inom teamet.
Utveckla ett team av individer. I detta skede samlas individerna för att bilda ett lag tillsammans. Varje medlem görs bekant med sina roller och ansvar inom teamet.
De olika stegen som ingår i teambuilding är följande:

## Slide 28
Upprätta och kommunicera reglerna. Reglerna för rapportering av teammedlemmar, mötesscheman och beslutsfattande inom teamet diskuteras. Individerna uppmuntras att ställa frågor och ge sina synpunkter för att utveckla en öppen och sund kommunikation i teamet.
Identifiera en individs styrkor. Olika övningar genomförs för att få fram individernas styrkor. Det hjälper också till att bekanta teammedlemmarna med varandras styrkor och svagheter.
Var en del av teamet. Vid denna punkt måste chefen engagera sig i teamet som medlem och inte som chef. Att få individerna att inse sin betydelse i teamet och behandla varje medlem lika är nödvändigt. Teammedlemmarna bör se sin chef som sin teamledare, mentor och förebild.
Övervaka prestanda. Nästa steg är att kontrollera produktiviteten och prestandan för teamet som helhet. Det handlar om att ta reda på kryphål och orsaken till det. Detta steg är nödvändigt för att förbättra teamets prestanda och produktivitet på lång sikt.
Schemalägg möten. Ett av de viktigaste stegen är att hålla målmedvetna möten då och då för att diskutera teamprestanda, uppgiftsrelaterade problem och diskutera framtida åtgärder.
Upplös gruppen för slutligen måste chefen utvärdera resultaten och belöna individerna för deras bidrag och prestation.

## Slide 29
ENHET 4: c) Ledande
Ett av chefens främsta ansvar är att säkerställa att alla uppgifter slutförs i tid och strikt följer policyerna. Och för detta är ledarskapsförmåga viktigt. Ledarskapsförmåga innebär:
Skapa och dela en vision om möjliga prestationer av organisationen
Kommunicera med anställda och skapa goda interpersonella relationer
Motivera och inspirera teammedlemmar att prestera bättre.
- Att leda säkerställer också att cheferna skapar en positiv miljö på jobbet. Detta hjälper också till att förbättra prestanda för varje anställd eller grupp av människor, ökar deras moral och leder till ett produktivt och innovativt team.
Att leda involverar de sociala och informella källor till inflytande som du använder för att inspirera till andras handlingar. Om chefer är effektiva ledare kommer deras underordnade att vara entusiastiska över att anstränga sig för att uppnå organisatoriska mål.
Beteendevetenskapen har i många fall bidragit till att förstå denna ledningsfunktion. Personlighetsforskning och studier av jobbattityder ger viktig information om hur chefer mest effektivt kan leda underordnade. Till exempel säger denna forskning oss att för att bli effektiva på att leda måste chefer först förstå sina underordnades personligheter, värderingar, attityder och känslor.

## Slide 30
ENHET 5: d) Kontroll
Kontroll innebär att se till att prestanda inte avviker från standarder. Kontroll består av tre steg, som inkluderar:
Övervakning av pågående aktiviteter
Fastställande av standarder för prestanda/produktion
Jämföra faktiska resultat med standarder
Identifiera områden som behöver förbättras (kan vara processer, policyer eller praxis)
Vidta korrigerande åtgärder vid behov
Två traditionella kontrolltekniker är:
Budget: En budgetrevision ger information om var organisationen befinner sig i förhållande till vad som planerades eller budgeterades för, medan en effektivitetsrevision kan försöka avgöra om de rapporterade siffrorna återspeglar det faktiska resultatet.
Utföra CE-revisioner: En revision innebär en granskning och verifiering av register och styrkande handlingar.

## Slide 31
Questar
Utifrån det du har studerat i denna del, kan du lösa övningarna i följande bilder?
Du kommer att behöva fatta beslut om komplicerade situationer där du ska använda den kunskap du har förvärvat.
Du måste öppna ditt sinne och tänka som om du verkligen var i den situationen. Använd ditt bästa verktyg - din hjärna.
Utvidga ditt tänkande
Ta beslut

## Slide 32
Quest 1: Tagga lagets speltid
Övningar i planering/tillämpning i teamarbete
Denna anpassningsövning kräver bara några enkla verktyg, som inkluderar stora pappersark, skrivpapper, pennor och tuschpennor. I den här övningen delas deltagarna in i grupper om 4–8 personer och instrueras att dela sina individuella styrkor och positiva egenskaper som de känner skulle ge till deras grupps framgång. De måste skriva ner dessa styrkor och attribut på ett papper. Efter gruppdiskussionen får varje lag ett stort pappersark, skrivpapper och pennor.
Inledning: Vad handlar det här om?
Uppgift: Vad är aktiviteten?

## Slide 33
Quest 1: Tagga lagets speltid
Grupperna bör sedan instrueras att skapa den "slutliga lagmedlemmen" genom att kombinera styrkorna och positiva egenskaperna hos varje lagmedlem till en imaginär person. Denna "person" bör också få ett namn, få en bild ritad av dem och få sina olika attribut noterade. Gruppen bör också skriva en berättelse om den här personen och lyfta fram alla saker som deras imaginära person kan göra med alla sina fantastiska attribut. I slutet av övningen ska varje grupp dela sin person med gruppen och läsa den medföljande berättelsen.
Process: Vad ska jag göra?

## Slide 34
Quest 1: Tagga lagets speltid
Lärandemål: Vad ska jag lära mig?
Kompetens
LifeComp
Självreglering: medvetenhet och hantering av känslor, tankar och beteenden
Empati: förståelsen för en annan persons känslor, erfarenheter och värderingar och tillhandahållande av lämpliga svar
Samarbete: engagemang i grupp av aktiviteter och lagarbete som bekräftar och respekterar andra
Kompetens
EntreComp
Vision: arbeta mot din framtidsvision
Mobilisera resurser: samla in och hantera de resurser du behöver
Mobilisera andra: inspirera, entusiasmera och få andra ombord
Arbeta med andra: samarbeta och nätverka

## Slide 35
Quest 2: Fångens dilemma
Förhandling, kommunikation, samarbete.
Denna konstruktion har lockat intresse för tusentals psykologer som är intresserade av fenomen som lagarbete och egoism.
I synnerhet är det möjligt att tillämpa detta paradigm inom ett stimulerande och snabbt samarbetsspel.
Teambuilding-deltagarna delas in i två grupper och uppmanas att välja om de ska erkänna ett hypotetiskt brott som de anklagas för eller inte.
Dilemmat härrör från det faktum att straffet kommer att delas annorlunda beroende på hur var och en av de två grupperna bestämmer sig för att svara.
Inledning: Vad handlar det här om?
Uppgift: Vad är aktiviteten?

## Slide 36
Quest 2: Fångens dilemma
Dilemmat uppstår genom att straffet kommer att delas upp olika beroende på hur var och en av de två grupperna bestämmer sig för att svara. Specifikt, om en av de två konfronterade grupperna bestämmer sig för att erkänna och den andra inte, kommer det att finnas en mildare dom för den förra och fem års fängelse för den senare. Om båda lagen erkänner kommer båda att få fyra års fängelse. Om ingen grupp erkänner brottet blir den gemensamma påföljden ett års fängelsedom.
Process: Vad ska jag göra?

## Slide 37
Lärandemål: Vad ska jag lära mig?
Kompetens
LifeComp
Självreglering: medvetenhet och hantering av känslor, tankar och beteenden
Flexibilitet: förmåga att hantera övergångar och osäkerhet och att möta utmaningar
Empati: förståelsen av en annan persons känslor, erfarenheter och värderingar, och tillhandahållandet av lämpliga svar
Samarbete: engagemang i grupp av aktivitet och lagarbete som erkänner och respekterar andra
Kritiskt tänkande: bedömning av information och argument för att stödja motiverade slutsatser och utveckla innovativa lösningar
Kompetens
EntreComp
Upptäcka möjligheter: använd din fantasi och dina förmågor för att identifiera möjligheter att skapa värde
Etiskt och hållbart tänkande: bedöma konsekvenserna och effekterna av idéer, möjligheter och handlingar
Vision: arbeta mot din framtidsvision
Arbeta med andra: samarbeta och nätverka
Hantera osäkerhet, tvetydighet och risk: fatta beslut som hanterar osäkerhet, tvetydighet och risk
Quest 2: Fångens dilemma

## Slide 38
Självbedömning
Flervalsfrågor: stärk din inlärning
Fråga 1. Vilka är polk-ramverken?
Alternativ a: Planera, organisera, leda, kontrollera
Alternativ b: Sätta, öppna, lära sig, klippa
Alternativ c: Plugga, beställa, kapitalisera, länka
Alternativ d: Inget svar är korrekt
Fråga 2. Med Work Balance Structure är det möjligt att
Alternativ a: tilldela ansvarsområden
Alternativ b: generera uppskattningar
Alternativ c: samla in förloppsdata
Alternativ d: Alla svar är korrekta
Fråga 3. Vilken av följande aktiviteter ingår inte i ledningen?
Alternativ a: planering
Alternativ b: organisera
Alternativ c: teambuilding
Alternativ d: försäljning

## Slide 39
Självbedömning
Flervalsfrågor: stärk din inlärning
Fråga 4. Teambuilding kräver...
Alternativ a: olika steg
Alternativ b: särskild förteckning över verksamheter
Alternativ c: följa en modell som gäller för alla
Alternativ d: få aktiviteter
Fråga 5. Varför är teamarbete viktigt?
Alternativ a: ökad innovationspotential
Alternativ b: smartare risktagande
Alternativ c: utökad kreativitet
Alternativ d: alla svar är korrekta

## Slide 40
Självbedömning
Flervalsfrågor: facit
Fråga 1:a
Fråga 2: d
Fråga 3: d

## Slide 41
Självbedömning
Flervalsfrågor: facit
Fråga 4: a
Fråga 5: d

## Slide 42
Sammanfattning
Tidshantering är processen att planera och kontrollera hur mycket tid som ska spenderas på specifika aktiviteter. Bra tidshantering gör det möjligt för en individ att genomföra mer på kortare tid, sänker stress och leder tillkarriärframgång.
Tidshantering
Det innebär att människor kommer att försöka samarbeta, använda sina individuella färdigheter och ge konstruktiv feedback, trots personliga konflikter mellan individer.
Teamarbete
Ledning är samordning och administration av uppgifter för att uppnå ett mål. Sådana administrativa aktiviteter inkluderar att fastställa organisationens strategi och samordna personalens ansträngningar för att uppnå dessa mål genom tillämpning av tillgängliga resurser.
Ledning
Teambuilding är en ledningsteknik som används för att förbättra arbetsgruppernas effektivitet och prestanda genom olika aktiviteter. Det innebär mycket kompetens, analys och observation för att bilda ett starkt och kapabelt team. Hela det enda motivet här är att uppnå organisationens vision och mål.
Team building

## Slide 43
Resurser
https://eagletraining.co.uk/2020/11/26/importance-of-working-with-others/#:~:text=Well%2C%20working%20with%20others%20is,culture%2C%20rules%2C%20and%20values.
https://www.toppr.com/guides/business-management-and-entrepreneurship/nature-of-management-and-its-process/management-functions
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/soft-skills/time-management-list-tips/
Project Management and IT Projects, Guido Nicelli, Fodnazione Politecnico di Milano, Innovazione Digitale
https://slideplayer.it/slide/199543/
https://hbr.org/2020/01/time-management-is-about-more-than-life-hacks?registration=success
https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork
https://slack.com/intl/it-it/blog/collaboration/mastering-time-management-at-work

## Slide 44
Tack!
Fortsätt din utbildning på www.projectspecial.eu!